企业数字中台｜本周两大模块工作方案

执行周期：2026年8月25日—8月30日｜版本 V2.0｜依据：8月24日会议纪要及最新商品企划技能口径

一、本周总目标

| 模块 | 本周目标 | 周末必须形成的实物 |
| --- | --- | --- |
| 模块一｜业务员商品企划技能 | 业务员输入客户名、品牌名或品类，AI先调研，再给深化方向；业务员选择后，AI继续下钻并调用内部数字库，多轮共同完成商品企划案 | 互动式商品企划技能V1.0、宝娜斯丝袜完整案例、1个客户/陌生品牌验证案例、飞书入口、使用说明和测试记录 |
| 模块二｜总经理决策辅助 | 围绕产能、客户、外部环境、研发、业务员效能、报价利润六个维度，把信息看全、风险想全、账算清，输出A/B/C方案供总经理选择 | 总经理决策辅助模块V1.0、六维决策报告模板、1个真实客户/订单案例、数据引用和风险预警、飞书入口及测试记录 |

二、模块一：业务员互动式商品企划技能

定位：不是让AI一次性写一份通用企划，而是由AI和业务员逐步互动深化。业务员掌握客户现场信息和商业判断，AI负责外部调研、内部数据比对、机会筛选、产品竞争力分析及方案结构化。

2.1 业务流程

| 步骤 | 业务员动作 | AI动作 | 阶段结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 最小需求输入 | 输入客户名、品牌名或品类；可补充国家、渠道、价格、季节、参考图 | 识别任务目的和资料缺口；解释为什么需要补充，不强迫一次填完 | 企划任务卡 |
| 2. 品牌/品类调研 | 确认对象，选择先补资料或按公开资料分析 | 调研品牌定位、客群、品类树、价格带、渠道、竞品、近期动作 | 品牌调研快照 |
| 3. 深化方向选择 | 选择1—3个方向，或提出自定义问题 | 提供品牌全品类、宝娜斯关联品类、历史订单、竞品、新品机会、消费者等菜单 | 选定的深化路径 |
| 4. 内部数据比对 | 补充客户背景、现场信息、参考图或历史合作判断 | 查询历史订单、客户画像、产品研发、工艺设备、报价成本、库存质量数据 | 内外部关联分析 |
| 5. 产品竞争力分析 | 选择重点品类和候选产品 | 从客户、市场、订单、差异化、制造、利润、速度、渠道、风险进行评分 | 机会排序和淘汰理由 |
| 6. 商品企划共创 | 确认企划主题、SKU数量、价位、渠道和优先级 | 生成3—5 SKU矩阵、产品定义、成本产能、打样及客户提案草案 | 商品企划案草案 |
| 7. 多轮深化收口 | 选择视觉、成本、竞品、打样、渠道或话术继续深化 | 记录业务员修正，形成最终方案及未决问题 | 商品企划案V1.0 |

2.2 AI每轮必须提供的深化菜单

| 选项 | 深化方向 | 要解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| A | 分析品牌全部品类 | 看清品牌商品结构、主力品类、增长品类和空白品类 |
| B | 筛选与宝娜斯关联度高的品类 | 从设备、工艺、材料、产能和研发积累中找可落地机会 |
| C | 比对历史订单和合作记录 | 判断客户真实采购偏好、价格接受度、复购与毛利 |
| D | 分析消费者、场景和五感体验 | 明确消费者为何想买，产品该如何表达美感、舒适和功能 |
| E | 拆解竞品产品和价格 | 识别差异化、可复制点、同质化和低价风险 |
| F | 调用产品研发库 | 找可复用样品、BOM、工艺及失败经验，缩短开发周期 |
| G | 测算成本利润和报价 | 判断目标价是否成立，报价无空间时压缩哪些维度 |
| H | 评估设备产能与交期 | 判断能否接单、排期及特殊机台/工种瓶颈 |
| I | 形成3—5个新品机会 | 证据充分后进入SKU定义 |
| J | 业务员自定义问题 | 处理客户现场提出的特殊需求 |

2.3 内部数字库调用

| 数据库 | 本周先调用的内容 | 输出价值 |
| --- | --- | --- |
| 历史订单数据库 | 客户、SKU、品类、数量、价格、毛利、季节、复购、退货和交期 | 客户真实偏好和合作基础 |
| 客户画像数据库 | 合作阶段、关键人、我方份额、品类变化、竞品和流失风险 | 保单、扩品或重新切入判断 |
| 产品研发数据库 | 设计稿、样品、BOM、工艺单、成品图、测试及失败记录 | 可复用产品和研发风险 |
| 工艺设备数据库 | 纱线、针法、分区、版型、机台、特殊工种及产能 | 制造可行性、交期和调整方案 |
| 报价成本数据库 | 原料、机台、工序、外加工、开票、佣金、汇率和退税 | 报价区间、利润和成本压缩项 |
| 库存质量数据库 | 库存SKU/原料、缺陷、退货和客户质量标准 | 库存利用和质量风险规避 |

2.4 产品机会评分

| 指标 | 权重 | 本周输出 |
| --- | --- | --- |
| 客户战略价值 | 15% | 客户关系、采购规模、扩品价值和我方份额 |
| 市场机会 | 15% | 需求增长、场景强度和竞争密度 |
| 历史订单验证 | 15% | 相似SKU的销量、复购、毛利和退货 |
| 产品差异化 | 15% | 材料、结构、五感、功能和包装 |
| 制造可行性 | 15% | 设备、工艺、材料、人员、认证和产能 |
| 成本利润 | 10% | 目标价、标准成本、毛利和压缩空间 |
| 开发速度 | 5% | 现有样品复用、打样轮次和周期 |
| 渠道适配 | 5% | 渠道客群、陈列、包装和促销 |
| 经营风险 | 5% | 信用、交期、质量、库存和撬单风险 |

评分分级：80分以上优先打样；65—79分补证据后立项；50—64分观察；50分以下暂不推进。重大质量、合规或客户信用风险可一票否决。

2.5 本周测试案例与验收

| 案例 | 测试重点 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 宝娜斯丝袜商品企划 | 验证定位、消费者、渠道、五感体验、SKU做减法和制造约束 | 完成至少3轮互动；形成3—5 SKU；符合8月24日会议决策；可进入打样 |
| 现有重点客户扩品 | 验证历史订单、客户画像和产品研发库联动 | 找出至少3个有证据的扩品方向并完成评分 |
| 陌生品牌快速提案 | 验证只输入品牌名也能启动调研和互动深化 | 完成品牌快照；给不少于5个深化方向；业务员选择后进入对应分支 |

三、模块二：总经理决策辅助模块

定位：AI不替总经理作最终决定。系统负责汇总内部数据与外部环境，形成六维经营判断，展示风险、利润、资源占用和可选方案。

3.1 六个决策维度

| 维度 | 要回答的问题 | 本周接入数据 | 系统输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.产能与订单匹配 | 未来1—2个月能不能接？机器和特殊工种哪里短缺？ | 订单、货号、工序、机台、人员工种和排期 | 空置率、人力缺口、机台冲突、接单和排期建议 |
| 2.动态客户经营 | 客户增长还是下滑？我方份额怎样？是否被竞品撬单？ | 客户订单、品类、报价、出货、竞品和我方占比 | 客户阶段、流失预警、关系价值、保单/放单建议 |
| 3.外部环境与趋势 | 汇率、战争、行业和穿着趋势怎样影响客户与订单？ | 汇率、行业趋势、市场平台、政策与国际事件 | 影响方向、敏感客户/品类、应对动作 |
| 4.研发新品匹配 | 哪些新品适合哪些客户？怎样定制？ | 新品评测、新旧品差异、适用场景、客户需求和历史订单 | 客户—新品匹配、尺码/颜色/功能优化及推广优先级 |
| 5.业务员效能 | 业绩问题来自环境还是个人？客户服务容量合理吗？ | 新品开拓、新客增长、老品毛利、跟进频率和客户流失 | 能力诊断、异常原因、人效和客户分配建议 |
| 6.报价与利润 | 订单是否赚钱？报价无空间时还可以压哪里？ | 机台、工序、原料、外加工、开票、佣金、汇率和退税 | 标准成本、利润区间、可压缩项及A/B/C报价方案 |

3.2 决策报告固定结构

1. 决策问题：本次需要总经理决定什么。

2. 事实底座：内部数据、外部环境、数据更新时间、缺失项和置信度。

3. 六维判断：产能、客户、环境、研发、业务员效能、报价利润的影响。

4. A/B/C方案：分别说明收益、成本、风险、资源占用和触发条件。

5. 系统建议：给推荐顺序和理由，但明确最终由总经理决定。

6. 执行动作：负责人、期限、预警条件和复盘节点。

3.3 首期开发边界

| 本周纳入 | 后续迭代 |
| --- | --- |
| 标准成本、开票、佣金、汇率、退税、原材料/外加工成本压缩、产能排期、动态客户、新品匹配、业务效能 | 客户账期、定金比例、资金占用成本、复杂现金流预测、完全自动决策 |

3.4 本周测试案例与验收

| 测试案例 | 测试内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 真实客户报价/订单 | 输入客户、产品、数量、交期和报价条件 | 给标准成本、利润、可压缩项及A/B/C方案 |
| 客户被低价撬单 | 输入竞品价格、客户价值、历史关系和我方份额 | 判断保单/放单影响，给不同策略的收益与风险 |
| 产能与新品匹配 | 输入订单需求、新品资料和交期 | 给机台、工种、排期、风险及替代方案 |

五、本周统一验收清单

□ 商品企划技能只输入客户名、品牌名或品类即可启动。

□ AI首轮完成外部调研并给不少于5个明确、可选择的深化方向。

□ 业务员选择方向后进入对应分支，不重复生成同一份报告。

□ 系统能引用历史订单和产品研发数据，并区分外部数据、内部数据和AI推断。

□ 商品企划至少经过3轮互动，输出3—5个可打样SKU、评分、成本产能和下一步动作。

□ 决策辅助覆盖六维，所有关键数字显示来源、日期、缺失项和置信度。

□ 决策辅助至少给A/B/C三种方案，展示收益、成本、风险和资源占用。

□ 两模块均有飞书入口、使用说明、案例、测试记录和问题清单。

六、卡点与处理

| 卡点 | 影响 | 本周处理 |
| --- | --- | --- |
| 部分业务数据仍在拷贝和清洗 | 内部比对覆盖不全 | 先跑已就绪数据，显示覆盖范围和缺失项，不制造结论 |
| 丝袜“红照”仍在测试 | 产能订单数据不完整 | 以无缝稳定数据+丝袜样本先跑通 |
| 研发资料结构不统一 | 产品匹配和可落地性判断困难 | 统一设计稿+BOM+工艺单+成品图+评测+失败记录 |
| 外部品牌数据可靠性不一 | 调研结论可能偏差 | 关键结论交叉验证并显示来源、日期和置信度 |
| 复杂财务变量未接入 | 首期利润分析不是完整现金流 | 明确边界，后续加入账期、定金和资金占用 |
| 第三方方案同步评估 | 技术路线可能调整 | 西北工业大学等方案并行PoC，数据主权和飞书入口不变 |